ПРОЕКТ

ПЛАН

за действие за периода 2012–2013 година в изпълнение на поставените цели в “Областна стратегията за подобряване на безопасността на движението по пътищата на област Велико Търново за периода 2011 – 2020 година”.

Настоящият план е изготвен на база поставените цели и визия в разработената “Стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на област Велико Търново за периода 2011–2020 година” и заложените от членовете на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата дейности по подобряване безопасноста на движение по пътищата на територията на област Велико Търново.

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Основна цел е постигане на заложените в “Областната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на област Велико Търново за периода 2011 – 2020 година” цели и визия.

Визията за безопасно движение по пътищата на област Велико Търново през периода  2011 - 2020 г. е  „Безопасността на движението е право и отговорност на всички”.

Цели:

- Намаляване броя на убитите при ПТП на територията на област Велико Търново с 50%. През 2020 г. техният брой не трябва да надвишава 14

- Намаляване броя на тежко ранените при ПТП на територията на област Велико Търново с 20%. През 2020 г. техният брой не трябва да надвишава 154

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И ВИЗИЯ

СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОРГАНИЗАЦИОННА И АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ

1.Да се изготвят тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и годишни писмени анализи за ППД, състоянието на ПТО и изпълнението на задачите по направления на дейност, като се набелязват конкретни мерки при влошена ПТО.

Срок: по текста

Отг.: Началник сектор ПП,

Н-ци на РУП

2.Непрекъснато наблюдение и анализиране на параметрите на оперативната обстановка. Анализиране причините за станалите ПТП с тежки последици, установяване концентрацията им по време и място.

Предприемане на адекватни мерки за въздействие и овладяване на ПТО.

Срок: до всяко 10-то число на месеца.

Отг: Началник сектор ПП,

Н-ци на РУП.

3.Завишаване  контрола на скоростните режими във високият диапазон на превишение от 30-50 и над 50 км/ч, създаващи предпоставки за ПТП със загинали и тежки наранявания, чрез максимално използване на мобилните системи за видеоконтрол TFR1 - M за измерване на скоростта, като се утвърди принципа за периодичното им използване на територията на всички РУП от областта, съобразно параметрите на ПТО.

Срок: постоянен

Отг.:Началник сектор ПП,

Н-ци на РУП Г.Оряховица и Свищов.

4. Оптимизиране на създадената организация за контрол и отчетност по експлоатацията на дигитална стационарна радарна  установка SITRAFFIC LYNX speed – ERS 400 и внедряването в реална експлоатация на втора стационарна система за видеоконтрол на скоростните режими на ПП І-5 “Русе -В. Търново” в района на с. Раданово, община П. Тръмбеш.

Срок: 01.04.2012 г.

Отг.:Началник сектор ПП,

Н-к РУП П. Тръмбеш.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪТЕН КОНТРОЛ – ОРГАНИЗАЦИЯ, КОНТРОЛ ЕФЕКТИВНОСТ

1.Организиране и провеждане на регионални тематични специализирани полицейски операции по така наречения широкообхватен Холандски модел, анализиране на резултатите от тях с цел констатиране и отстраняване на недостатъците, слабостите и пропуските по време на реализирането им, както и ефекта от тяхното провеждане и влиянието им върху БД.

Срок: след всяка операция

Отг.:Началник ООП, Н-к сектор ПП и

Н-ци РУП.

2.Създаване на организация и участие във всички провеждани операции на национално ниво и тези по линия на TISPOL, съгласно графика за 2012 година, за подобряване на пътната безопасност на територията на областта.

Срок: ежемесечно

Отг.:Началник ООП, Н-к сектор ПП и

Н-ци РУП.

3.Ежемесечно планиране и провеждане на съвместни полицейски операции с ОО “КД-ДАИ” – гр. В.Търново за контрол и превенция на обществения превоз на пътници и товари, с приоритет на контрола на нерегламентираните таксиметрови превози.

Срок: ежемесечно

Отг.: Началник група “ОД, ПК и ПД”,

Н-ци РУП.

4.При установяване на негативни тенденции и влошаване на ПТО да се предприемат своевременни мерки. До овладяване на ПТО служителите от “Пътна полиция” при РУП да работят приоритетно по безопасността на движението, като при необходимост и възможности да се пренасочват и ползват сили от другите направления на дейност на полицията или съседни РУП.

Срок: през периода

Отг.: Началник сектор ПП,

Н-ци РУП.

5.Да се анализира ежемесечно, а при влошена ПТО ежедневно провежданата наказателна практика от силите на Сектор ПП, РУП и като цяло за областта. Анализът да служи за насочване на ПК към установените причини за възникване на ПТП .

След приключване на месеца да се изготвят таблици със сравнителни данни по РУП за нивото и вида на административно-наказателната дейност по подразделения.

Срок: по текста

Отг.:Началник група

“Отчет на ПТП, АНД и ИАД”.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИВМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

1.Сигнализиране компетентните органи за недостатъци в пътните условия на основание чл.165, ал.1 т.3 от ЗДвП и Наредба №5 на МВР за оптимизиране на скоростните режими по улиците с интензивно пешеходно движение, осветление и сигнализиране на пешеходните пътеки и автобусните спирки, монтиране на изкуствени ограничители на скоростта в районите на учебни и детски заведения.

Срок: 01.05.2012 г. и 14.11.2012 г.

Отг.: Началник сектор ПП,

Н-ци 	РУП.

2.Да се изготви отчет за изпълнение на програмата за отстраняване на причините и условията на местата с регистрирана концентрация на ПТП през 2011 година.

Срок: 15.04.2012 год.

Отг.: Началник група “ОД, ПК и ПД”.

3.На база установените места с концентрация на ПТП през 2011 година съвместно с ОПУ – В. Търново и общинските ръководства в областта да се уточнят и планират мероприятията за обезопасяването им.

Срок: 31.03.2012 год.

Отг.: Началник ООП, Н-к сектор ПП и Н-ци РУП.

4.Ежеседмично да се подготвя информация до Центъра за Информация при ОДЦ към  ГД ”ОП” за състоянието на ПТО на територията на Област - В. Търново.

Срок: всеки петък

Отг.:Началник група

“Отчет на ПТП, 	АНД и ИАД”.

5. Да се подготвят материали и информации по “Безопасност на движението” и чрез пресцентъра на ОД на МВР да се предоставят на СМО.

Срок: през периода

Отг.: Говорител ОДМВР,

Н-к група “Отчет на 	ПТП, АНД и ИАД”.

6.Изготвяне и изпращане до Регионалния инспекторат по образование В.Търново  информация за пътно-транспортния травматизъм сред децата и юношите във Великотърновска област през учебната 2011-2012 година за запознаване и обучение на учениците от 1-ви до 8-ми клас в часовете по БД.

Срок: 31.03.2012 год.

Отг:. Началник сектор ПП, Н-ци 	РУП.

7.Във връзка с 1-ви юни - Ден на детето да се инициират мероприятия – състезания, викторини с участие на деца, посветени на БД.

Да се популяризират мерките, които Сектор “ПП” предприема по осигуряване БД при откриване на учебната година, за намаляване и ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и др.

Срок: по текста

Отг.: Началник сектор ПП,

Н-ци 	РУП.

8.Периодично актуализиране на информационното табло за “Статистика за ПТП във Великотърновска област” за 2011 г. и 2012г.

Срок: по текста

Отг.: Инспектор в група

“Отчет на ПТП, АНД и ИАД”.

9. Подобряване координацията между органите на “Пътната полиция”, “Спешна помощ” и “Пътна помощ” за свеждане до минимум последствията от ПТП.

Срок: през периода

Отг.:Началник ООП, Н-ци РУП.

ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Като елемент на текущия ремонт и поддържането на пътищата от РПМ на територията на ОПУ-В.ТЪРНОВО, направленията за намаляване вероятността от възникване на птп са следните:

1. Поддържане на съществуващите и изграждане на нови стоманени предпазни огради на опасните участъци.

2. Поддържане и възстановяване на вертикалната сигнализация.

3. Редовно възстановяване на хоризонталната маркировка.

4. Продобряване на видимостта на водачите чрез отстраняване на излишната растителност.

5. Възстановяване и изграждане на парапети на съоръженията.

6. Поставяне на предпазни мрежи на опасните откоси и почистването им от паднал скален материал.

7. Почистване и укрепване на банкети.

8. Почистване и възстановяване на отводнителните съоръжения и окопи.

9. Почистване от инертните материали използвани за зимно поддържане.

10. Корекция на нивелетата на пътя за подобряване на отводняването.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА.

От Областно пътно управление Велико Търново са предложени

За включване в Аварийната програма на АПИ за 2012г.:

Път І-4 „О.п. Севлиево-В.Търново”, участък от км 108+100 до км 109+400 - възстановяване на компрометирани земно легло и конструкция.

Ремонт дилатационни фуги на големи съоръжения по път І-5 „П.Тръмбеш-В.Търново” на км 67+072, км 70+521, км 70+726, км 103+446 и км 104+908 и път ІІ-55 „Дебелец-Гурково” на км 5+753, км 7+007 и км 7+577.

Път І-5 „П.Тръмбеш-В.Търново” - демонтиране носеща конструкция и осветлителни тела на пътни тунели при км 103+613 и км 103+885.

Път ІІІ-5502 „Килифарево-Ялово” - ремонт съоръжения при км 2+615 и             км 6+360 и укрепване на откоса от км 6+040 до км 6+300.

Път ІІІ-407 „Лозен-Орловец”, участък от км 44+560 до км 45+600 - възстановяване  на компрометирани земно легло и конструкция.

Път ІІ-53 „Поликраище-Елена” - ремонт подходи на надлез над ж.п. линия при км 20+335 и обезопасяване на скален откос при км 36+300.

За проектиране през 2012г.:

Път І-5 "В.Търново-Дебелец", участък от км 105+400 до км 107+940.

Път ІІІ-514 "Драганово-Г.Оряховица-В.Търново", участък от км 43+850 до       км 48+500.

Път ІІ-52 „Новград-Свищов-Ореш”, участъци от км 34+000 до км 51+650 и от    км 63+700 до км 64+550.

Път ІІІ-407 „Моравица-П.Тръмбеш-Царевец”, участък от км 19+800 до              км 65+515.

Път ІІ-53 „Поликраище-Елена-Сливен”, участъци от км 0+000 до км 6+700  и от км 16+870 до км 46+290.

Път ІІІ-303 „Бутово-Пушево”, участъци от км 19+260 до км 29+650, от              км 34+500 до км 41+200 и от км 56+900 до км 62+500.

Път ІІІ-662 „Твърдица-Елена”, участък от км 44+885 до км 60+785.

Общата дължина на предложените участъци за проектиране за 2012/2013г. е 146,115 км.

За включване в ОП „Регионално Развитие” 2014-2020г.

Път ІІ-53 „Поликраище-Елена”, участъци от км 0+000 до км 6+700 и от             км 16+700 до км 46+290.

Път ІІІ-407 „Моравица-П.Тръмбеш”, участък от км 19+800 до км 65+515.

Път ІІІ-514 „Камен-Драганово”, участък от км 5+000 до км 25+100.

Път ІІІ-302 „Драгомирово-Царевец”, участък от км 10+000 до км 27+460.

Път ІІ-52 „Новград-Свищов-Ореш”, участъци от км 34+000 до км 51+650 и от  км 63+700 до км 64+550.

Път ІІІ-405 „Павликени-Г.Студена-Свищов”, участък от км 22+800 до км 55+215.

Път ІІІ-4082 „Чешма-Кесарево”, участък от км 23+500 до км 40+650.

Път ІІІ-504 „Самоводене-Обединение”, участък от км 0+000 до км 26+100.

Път ІІІ-502 „П.Тръмбеш-Горна Липница”, участък от км 0+000 до км 29+440.

Път ІІІ-662 „Твърдица-Елена”, участък от км 44+800 до км 60+670.

Път ІІІ-514 „Г.Оряховица-В.Търново”, участък от км 43+850 до км 48+500.

Път ІІІ-303 „Бутово-Павликени-Пушево”, участъци от км 19+200 до км 29+640,  от км 34+500 до км 41+200 и от км 56+850 до км 63+000.

Път ІІІ-403 „Сухиндол-Павликени”, участък от км 26+685 до км 46+680.

Път ІІІ-551 „Дебелец-Плаково-Елена”, участък от км 0+000 до км 21+900.

Път ІІІ-5302 „Миндя-Присово”, участък от км 0+000 до км 18+960.

Общата дължина на предложените участъци за ОПРР 2014-2020г. е 347,835 км.

ОО КД ДАИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1. В системата за подготовка на нови водачи на МПС:

- анализ на записите от практическите изпити и уеднаквяване на методиката и критериите при провеждането на практическите изпити от страна на председателите на изпитните комисии.

2.  Повишаване и поддържане  на техническата изправност на парка от пътни превозни средства посредством всеобхватен и усъвършенстван технически контрол:

- въвеждане на постоянен контрол относно положението и изправността на камерите в пунктовете за ПТП , и периодични проверки на качеството при извършването на прегледите, директно чрез камерите в пунктовете.

- Строги изисквания и проверки на място за начина на извършване на предпътния технически преглед при комплексните проверки на транспортните предприятия.

- Съставяне на АУАН на превозвача, при констатарани технически неизправности, или непредставяне на ПТП на ППС от нашата област и взаимно осведомяване на констатирани такива нарушения на ППС от други области.

- установяване на мобилната лаборатория на ОО”КД-ДАИ” гр. В.Търново на различни места за контрол, в завимост от трафика на движение на ППС и снабдяването й с електронна везна.

- активна съвместна работа с екипите на МВР при извършване на предсезонните проверки на ППС.

3. Ограничаване влиянието на умората върху тежките пътнотранспортни произшествия.

- снабдяване на всички служители на ОО”КД-ДАИ” гр. В.Търново с карти за контрол и оборудване на служебните автомобили с устройства за извличане на информация от тахографските карти на водачите и обработка на информацията

4. Водачи на МПС за превоз на пътници и товари.

- засилване на контрола на фирмите извършващи обучението за придобиване на “професионална компетентност” на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари.

Срок на дейностите постоянен.

РИО - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Етап: Предучилищно възпитание и подготовка. Изучава се:

„Нашата улица”, „Улично движение”, „Аз и другите на пътя” -

в 16 часа годишно.

Етап: Начален. Изучава се:

„Пътната среда, в която се движа и моят безопасен маршрут”

„Безопасно пътуване с обществен транспорт;

„Опасни пътни ситуации и правила за безопасно движение”;

„Регулиране на движението с регулировчик, пътни светофари и пътни знаци”;

І клас - в 16 часа годишно;

ІІ клас - в 8 часа годишно;

ІІІ клас-  в 8 часа годишно;

ІV клас - в 6  часа годишно.

Етап: Прогимназиален. Изучава се:

„Безопасно управление на велосипед”;

„Конфликт на пътя и етично поведение на участниците в движението по пътищата”;

„Безопасно движение при намалена и ограничена видимост, през нощта и по хлъзгав път”;

„Безопасно движение извън населено място”;

„Безопасно движение през жп прелез;

в 6 часа годишно.

Етап: Гимназиален. Изучава се:

„Закон да движението по пътищата (ЗДвП)”;

„Правилник за прилагане на ЗДвП”;

в 16 часа годишно.

Всяка учебна година се провеждак курсове по БДП с учители. За учебната 2011-2012г. обучение са преминали 180 учтели и 8 директора.

Съвмесно с „Пожарна безопасност и защита на население” през месец май се провеждат областни състезания „Млад огнеборец”.

ОС НА БЧК

1. Участие заедно с МОН в превенция на пътния травматизъм като в началото на учебната година се изнасят лекции по безопасност на движението.

Дейности:

Приемане на график  на учебните заведения, които ще бъдат включени в програмата на БЧК за превенция на пътния травматизъм.

Срок: септември месец 2012 г.

2. Работа с подрастващите. Открити уроци по пътна безопасност.

Дейности:

Демонстрации по първа помощ в училищата от Младежкия авариен екип на БМЧК.

Срок: ноември месец 2012г.

3. Разширяване на обхвата и популяризиране на обучението по оказване на първа долекарска помощ сред децата и младите хора.

Дейности:

Провеждане на атрактивни и иновативни кампании с цел популяризиране на дейностите, свързани с оказването на първата помощ сред децата и младите хора,Отбелязване на Световния ден на първата помощ

Срок: септември месец 2012г.

4. Учениците от първи до четвърти  клас  се обучават по безопасност на движението.

Дейности:

Провеждане на игри и състезания на открито за деца от 1 до 4 клас.

Обучения за оказване на първа помощ и взаимопомощ  при леки наранявания.

Срок: постоянен

5. Обучение на пътни полицаи и спасителни отряди към ПБЗН.

Дейности:

Повишаване на информираността за оказване на първа помощ чрез опреснителни курсове  на пътни полицаи и спасителни отряди.

Срок: постоянен

6. Превенция на пътния травматизъм с кандидат-водачи на МПС при ПТП.

Дейности:

Разработена и внедрена система за обучение на кандидат – водачи на МПС  при ПТП.

Срок: постоянен

ОУ ПБЗН

1. Провеждане на политика за координиране действията на “ОУ ПБЗН” с регионалните центрове на спешна помощ. Получаване методическа помощ и подкрепа при обучението на екипите от “ПБЗН” за намаляване на пътния травматизъм;

2. Изграждане на по-ефективно партньорство, подобряване на съвмесната работа и комуникация между “ПБЗН” и неправителствените организации (в часност БЧК);

3. Обмяна на опит и участие в съвместни проекти между ОУ “ПБЗН” и гражданското общество по проблемите на безопасността на движението. Провеждане на кампании за повишаване знанията и отговорността на гражданите за оказване на съдействие на органите на “ПБЗН” при тежки ПТП;

4. Усъвършенстване и повишаване  капацитета на информационната системата 112 - ОЦ - екипи на “ПБЗН” за навременно оповестяване, организация, координация и реагиране при ПТП с пострадали хора;

5. След настъпване на ПТП от съществено значение за спасяване живота на пострадалите и намаляване тежестта на последствията от нараняванията е своевременното и качествено реагиране на екипите от “ПБЗН”, които първи пристигат на мястото на инцидента. Това е основна предпоставка за намаляване загубите от пътнотранспортните произшествия. В този смисъл е необходимо да се предприемат мерки за:

- повишаване на възможностите и капацитета за извличане, оказване на първа помощ, транспортиране и евакуация на пострадали при ПТП самостоятелно или съвмесно със силите на спешна помощ;

- разработване и внедряване на модули, норми и стандарти за различни по вид оборудвания (медицински инвентар, носилки, шини, чанти) за оказване на адекватна помощ в зависимост от спецификата на работа;

- оптимизиране на организацията и намаляване времето за придвижване на екипите за оказване на специализирана помощ до зоната на инцидента;

Срок постоянен.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

През 2012г. в размера на осигуреното финансиране, ще се осъществяват следните  мероприятия  за  подобряване  безопасността на движението по пътищата:

по общинска пътна мрежа:

- Поддържане на съществуващите и изграждане на нови стоманени предпазни огради на опасните участъци.

- Поддържане и възстановяване на вертикалната сигнализация и хоризон-талната маркировка.

- Подобряване на видимостта на водачите чрез отстраняване на излишната растителност.

- Възстановяване и изграждане на парапети на съоръженията.

- Почистване и укрепване на банкети.

- Почистване и възстановяване на отводнителните съоръжения и окопи.

Инвестиционна програма за 2012г.:

Ремонт на общински път VTR 1014 “път ІІІ-514 – с.Арбанаси – с.Шереметя – граница с община Лясковец”, от км 0+000 до км 7+300, с включено проектиране.

по уличната мрежа на гр.Велико Търново

- Обезопасяване на пешеходните пътеки съгласно дадените указания за обезо-пасяване на пешеходни пътеки по пътищата отворени за обществено ползване и по улиците в населените места ( Заповед № Із-359/ 24.02.2012г. на Министъра на вътрешните работи и Заповед № РД-02-14-447/ 24.02.2012г.     на Министъра на регионалното развитие и благоустройството).

- Освежаване на хоризонталната пътна маркировка по уличната мрежа в града.

- Актуализация на вертикалната сигнализация.

- Подмяна на амортизираните изкуствените ограничители на скоростта на движение на МПС, както и изграждането на нови.

- Проектиране на кръстовище - ул.”Г.Бакалов”, ул.”Оборище”, ул.”арх.Георги  Козаров”, ул.”Магистрална” за подобряване организацията на движението и подобряване условията на безопасност.

- Проектиране и строителство на улици в гр.Велико Търново, за облекчаване на транспортния трафик и подобряване безопасността на движение на МПС.

- Изготвяне на генерален план за организация на движението – І-ви етап.

- Транспортно решение кръстовище Съдебна палата.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Безопасността на движението на територията на Община Горна Оряховица е първостепенен приоритет, за чието развитие и усъвършенстване, Общината полага неимоверни усилия въпреки сложното икономическо и финансово състояние.

1. В рамките на второто тримесечие на настоящата година е планувано цялостно освежаване на хоризонталната пътна маркировка в рамките на град Горна Оряховица и освежаване на пешеходните пътеки в останалите населени места на Общината.

2. Осигурено е финансирането на цялостната подмяна на амортизираните гумени скоростоограничители, както и изграждането на нови на територията на целия град.

3. От месец февруари, тежкотоварното движение на територията на град Г.Оряховица е изведено по нов обходен маршрут с цел обезопасяване на централната градска част и избягването на инциденти.

4. Обособени са четири нови зони за безплатно паркиране, целящи премахването на автомобили, паркирани и престояващи по пътното платно, като по този начин се облекчава пешеходното и автомобилно движение.

5. Към момента в рамките на града функционират две от общо трите светофарни уредби, което чувствително улеснява и благоприятства автомобилният трафик. Третата светофарна уредба е унищожена в следствие ПТП.

6. Стартирано е  обособяването на зони с успокоен трафик /с ограничение от 30км/ч /, в районите на училищни, пешеходни и жилищните зони, което ще завърши не по-късно от средата на настоящата година.

6. За периода 2012-2013г. и във връзка с разтоварването интензитета на автомобилното движение в централната градска част е планирано проектирането и съответно изграждането на светофарна уредба на едно от най-невралгичните кръстовища - това на градския пазар.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

1. Активизиране на неправителствените организации за решаване на проблемите по безопасността на движението по пътищата

2. Обучение и кампании по пътна безопасност

3. Открити уроци с деца за дискутиране на правилата за безопасност на движението и запознаване с пътните знаци

4. Поставяне на осветени знаци със соларен панел, обозначаващи пешеходните пътеки пред училищата, детските градини и яслите, за осигуряване на безопасно преминаване на децата и хората.

5. Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки.

6. Наемане на хора

7. Въвеждане на зони за ниска скорост (ограничение до 30 км/ч) в близост до училищата, детските градини и яслите.

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

1. За осигуряване безопасността на пешеходците в посочения район Общината монтира 4бр. трисекционни предупредителни светофари с последователно мигаща жълта светлина. Обновена е хоризонталната маркировка и са добавени два броя пешеходни пътеки тип “ЗЕБРА”.

РУП да осигури ежедневно дежурство в периода на масово преминаване на учениците.

2.Подготвяне реконструкция на кръстовището между ул.”Ал.Стамболийски”и Републикански път III-407. Реконструкцията се състои в обособяване на зона за паркиране на автомобили и безопасно преминаване на пешеходците в района на кръстовището.Паркозоната ще бъде оградена със СПО. Ще бъде направена и малка промяна на сигнализацията. Направен е проект и е подсигурено финансиране.

Срок до 01.08.2012г.

3. В Общинската комисия  по безопасност на движението на заседанието на 23.02.12г. беше внесен проблема с преминаващите през града автомобили с товари над 10 тона.Повечето от тях превозват дървесина и зърно и са видимо доста претоварени. С откриването на фериботната връзка в Свищов също се увеличи товаропотока през града.Всички тези автомобили преминават по ул.”Ал.Стамболийски” и увеличават проблема с безопасноста на децата, който посочихме в т.1. Разгледано беше предложение за отклоняване на автомобилите с товари над 10 т. по РП I-5-П.Тръмбеш,с.Косово - I-3 - с.Павел.

За целта ще бъдат проведени консултации с ОПУ и КАТ В.Търново.

4. Проблем с безопасноста и на движението и на пешеходците на кръстовището в с. Обединение на Републикански пътища III-502 с III-504. На това кръстовище през последните няколколко години станаха катастрофи с жертви. Общината влезе във връзка с ОПУ В.Търново,проведоха се разговори и се стигна до решение за изграждане на кръгово кръстовище.Община Полски Тръмбеш предоставя терена за изграждане на кръстовището. Проектирането и изграждането е от компетенциите на АПИ.

5.Идентичен е и проблема на кръстовището между Републикански пътища I-3 и III-504 край с.Масларево.

6. Състоянието на настилката на РП III-504 между с.Ст.Стамболово и с.Обединение и на III-502 от П.Тръмбеш до с.Обединение е толкова компрометирано,че сериозно застрашава безопасноста на движението по тях. В тази връзка Общината получи три сигнала от РУП гр.П.Тръмбеш. Следва да се извърши ремонт на участъка от пътя.

ОБЩИНА СВИЩОВ

Свищов е достъпен по националната пътна мрежа, по железопътната мрежа и по река Дунав. След дълго чакане беше реконструиран пътят до областния център Велико Търново. За да се постигне по-добра интеграция на населението от общината и устойчивост в подобряването на транспортната достъпност, е необходимо да се довърши започнатата рехабилитация на главните улични артерии в град Свищов. Общинската администрация ще продължи с мащабната програма за подобряване качеството на уличната мрежа в Свищов. Планират се нови ремонти на второстепенни улици в града и селата, нови сигнализация, маркировка, разполагане на камери по кръстовищата.

Част от основните дейности в това направление са насочени към:

1. Рехабилитация на уличните и тротоарни настилки на улици - „Дунав”,„Цанко Церковски”, Емануил Чакъров” и Янко Мустаков”, включени в дейности по Проект финансиран от ОП ТГС „Румъния – България 2007 – 2013 г.” ;

Срок за реализация: края на м. октомври 2012 г.

2. Рехабилитация на уличните и тротоарни настилки на частта отрепубликанския път ІІ-52 - ул.”33-ти Свищовски полк” от кръстовището сул.”Студентска” да кръстовището с ул.”Христаки Павлович”, включително подмяна на водопроводната мрежа. Необходимо е да бъде изготвен проект съвместно с „ФРПИ” – Областно пътно управление В.Търново.

Срок за реализация: Подаване на искане до ФРПИ – 2013 г., начало наизпълнение на СМР – 2014 г.

3. Довършване на участъка от общински път с.Ореш – с.Драгомирово – с.Овча могила – връзка с републикански път І-3.

4. Монтиране и поддържане на т.н. „лагнали полицаи” ,намиращи се пред всички училища ,болница и институции в гр.Свищов.

5. Поставяне там ,където е необходимо на нови пътни знаци след съгласуване с РУП Свищов.

Срок за реализация: Постоянен

6. Разполагане на нова сигнализация, маркировка, камери на всичкикритични кръстовища.Оптимизиране работата на светофарна уредба намираща се на площад „Свобода „

Срок за реализация: 2013 г.

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

1. Ограничаване сскоростта на движение на 40 км/ч в районите на учебните заведения на територията на общината.

2. Увеличаване броя на пешеходните пътеки и поставяне на вертикална маркировка в районите с кръстовища с повишен риск от ПТП.

3. Изграждане на тротоари на следните улици в гр. Стражица:

ул.”Гладстон”; ул.”Промишлена” и ул.”Дончо Узунов”

3. Ремонт на съществуващото и поставяне на ново осветление на входните кръстовища на града, ул.”Промишлена” и ул.”Гладстон”

4. Преасфалтиране на околовръстен път и поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка.

5. Промяна организацията на движение на кръстовището в източната част на гр. 6. Стражица на път Попово- В. Търново, Моравица – П. Тръмбеш.

7. Подновяване на хоризонтална и вертикална маркировка на надлез гр.Стражица

8. Подновяване на хоризонтална и вертикална маркировка в района на ОУ с.Камен

9. Монтиране на еластична ограда на каменен мост гр. Стражица.

10. Почистване на общинската пътна мрежа от храсти и дървета, намаляващи видимостта и стесняващи пътното платно.

ОБЩИНА СУХИНДОЛ

1. Подновяване на маркировката на седемте легнали полицая на територията на град Сухиндол

2. Подновяване на маркировката на пешеходните пътеки тип „зебра” в района на СОУ „Св. Климент Охридски”

3. Почистване на общинската пътна мрежа от надвиснали над платното клони

4.Поставяне на необходимите обозначителни знаци указващи водоспропускащите съоръжения на общинската пътна мрежа на територията на община Сухиндол.

СБА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1. СБА да продължи да развива поетите задължения по инициативата на ООН „За по-активна работа по безопасност на движението”.

2. Да продължи на територията на областта превантивната работа по безопасността на движението с индивидуалните автомобилисти и водачите на транспортни средства във фирми и организации в рамките на националната кампания на СБА „За безопасни пътища”. За случая да се издигне престижа на „Клубната карта” срещу която да се получават насърчения за дисциплинираните водачи във формата на услуги и информация.

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата изготвя ежегодно доклад за изпълнението на “Областната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на област Велико Търново за периода 2011 – 2020 година” и Плана за действие за периода 2012 – 2013 г.

Настоящият план е отворен. Същият може да бъде допълван в зависимост от възникналите обстоятелства и при усложняване на пътно-транспортната обстановка в област Велико Търново.