ПРОТОКОЛ № 2

Днес 30.05.2018г. в 10.00 часа, в стая № 318 на Областна администрация – Велико Търново, находяща се в гр. Велико Търново, пл.“Център“ № 2, определената със Заповед № РД01-05-28/16.05.2018год. на Областен управител Велико Търново комисия в състав:

Председател: Детелина Борисова – Заместник областен управител

Членове:

- Петя Райкова – Директор на Дирекция АПОФУС

- Елена Иванова – главен счетоводител в Дирекция АПОФУС;

- Милена Павлова - Карабялова – главен юрисконсулт в Дирекция АПОФУС

- Симеон Симеонов – главен специалист в Дирекция АКРРДС

- Дора Банкова – главен специалист в Дирекция АКРРДС

- Галя Тодорова – външен експерт

се събра, за да продължи, своята работа по подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на подадените в Областна администрация – Велико Търново оферти по обявена по реда на чл.20, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП открита процедура за обществена поръчка, с номер в РОП 00903-2018-0001, с предмет „Етап Іа „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ ÷ 0+555.81/КК3/ км.“, представляващ подобект на етап І „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+000 до 0+1350 км. /Каменен мост/ с дължина 1350 м, включен в ІV участък „200м. преди „Владишки мост“ – каменния мост на път ІІІ-514 „Горна Оряховица – Арбанаси – Велико Търново“ /църква „Св. 40 мъченици“/ до мост на път І-5 „Русе – Велико Търново – Габрово“ при ул. „Цар Иван Асен ІІ“ по течението на реката“, който е част от Обект 1 „Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на р. Янтра в обхвата на гр. Велико Търново““

Преди започване заседанието на комисията, служител от деловодството на Областна администрация предаде на председателя на комисията постъпилите допълнителни документи, постъпили на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП, във връзка с чл.104, ал.4 от ЗОП, в срок от  пет работни дни от датата на получаване на протокола, за отстраняване на констатирани с Протокол №1 несъответствие или липса на информация. Протокол  № 1 е публикуван в профила на купувача на 21.05.2018 год. и в същия ден е изпратен на всички участници по електронна поща, което обуславя краен срок за представяне на допълнения към офертите – 17.30 часа на 29.05.2018 год.

Председателят констатира, че комисията е налице в пълен състав и откри заседанието.

Комисията установи, че са постъпили 3 /три/ допълнения към офертите, като същите са представени в запечатани непрозрачни плика, с ненарушена цялост, с посочени върху същите данни в съответствие с изискванията на Възложителя. Допълненията към офертите са регистрирани в АИС „МИКСИ“ в следната последователност:

- Допълнение към оферта вх. № ОА04-2891/15.05.2018 г. подадена на 15.05.2018 г. в 10:47 ч. от “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Смолян – заведено с вх. № ОА04-3225/29.05.2018год. –10.52 часа.

- Допълнение към оферта вх. № ОА04-2912/15.05.2018 г., подадена на 15.05.2018 г. в 13:50 ч., чрез пълномощник /представен оригинал на пълномощно/, от “КЛИМАТРОНИК” ЕООД, гр. София - заведено с вх. № ОА04-3249/29.05.2018год. –15.55 часа.

- Допълнение към оферта вх. № ОА04-2916/15.05.2018 г. подадена на 15.05.2018 г. в 16:24 ч. от “ВОДСТРОЙ ВТ” АД, гр. Велико Търново - заведено с вх. № ОА04-3251/29.05.2018год. –16.38 часа.

І. ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТИТЕ.

Комисията, констатира, че всички участници са представили допълнения към своите оферти, при спазване на крайния срок, а именно – 17.30 часа на 29.05.2018 год.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване на допълненията към офертите, поставени в запечатани непрозрачни опаковки.

Председателят на комисията отвори първата запечатана непрозрачна опаковка, подадена от “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД и обяви съдържанието на плика, а именно:

- Писмо до Областна администрация – Велико Търново, към което е приложен

един брой диск съдържащ:

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) ––от “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) ––от „ЕЛ ЕС ТРАНС“ ЕООД

- Представени са следните документи:

- Копие на договор за наем на техника – водоноска – СТ5278ВК, верижен багер Хитачи 210, багер товарач Камацу СТ06388, колесен багер Форукава – СТ06723 и 10 броя самосвали с № СТ 6075СМ; СТ 1359 ВН; СТ2052 ВС;СТ5365 ВН; СТ4555АК; СТ2479 ВХ; СТ4464 ВТ; СТ6362 ВК; СТ1369 ВН; РВ 4006КМ. Договора е сключен на 12.04.2018 год. с „ЕЛ ЕС ТРАНС“ ЕООД, с. Плодовитово, област Стара Загора, община Братя Даскалови за изпълнение на обект „Етап Іа „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+278.64/НК2/ ÷ 0+555.81/КК3/ км.“, представляващ подобект на етап І „Почистване на речното корито на р. Янтра от 0+000 до 0+1350 км. /Каменен мост/ с дължина 1350 м, включен в ІV участък „200м. преди „Владишки мост“ – каменния мост на път ІІІ-514 „Горна Оряховица – Арбанаси – Велико Търново“ /църква „Св. 40 мъченици“/ до мост на път І-5 „Русе – Велико Търново – Габрово“ при ул. „Цар Иван Асен ІІ“ по течението на реката“, който е част от Обект 1 „Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на р. Янтра в обхвата на гр. Велико Търново““.

- Пълномощно, заверено  нотариално от нотариус Денчо Недялков на 11.04.2018 год. с което  Румяна Башева упълномощава Елена Башева да представлява дружеството „ЕЛ ЕС ТРАНС“ ЕООД в отношенията му с държавни органи във връзка с дейността на дружеството

- Копие, заверено от кандидата на Удостоверение №397/04.05.2018 год., издадено от Ведакон, с което се удостоверява че лицето Румен Фиданов е завършил успешно курс по обучение за координатор по безопасност и здраве в проектирането и строителството, което да послужи пред възложителите, във връзка с чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“.

Председателят на комисията отвори втората запечатана непрозрачна опаковка, подадена от “КЛИМАТРОНИК” ЕООД и обяви съдържанието на плика, а именно:

- Писмо до Областна администрация – Велико Търново, към което е приложен

един брой диск съдържащ:

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) –– от “КЛИМАТРОНИК” ЕООД

Председателят на комисията отвори третата запечатана непрозрачна опаковка, подадена от  “ВОДСТРОЙ ВТ” АД и обяви съдържанието на плика, а именно:

- Представен е Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) –– от “ВОДСТРОЙ ВТ” АД – един брой диск.

II. ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР В ПРОЦЕДУРАТА

В съответствие с изискванията на чл.54, ал.12 от ППЗОП Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

III. КОНСТАТАЦИИ НА КОМИСИЯТА:

При разглеждане на допълнителните документи представени от участниците, комисията констатира следното:

- От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата на участника “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД, се констатира, следното:

  - Комисията констатира, че представеният от  “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД нов ЕЕДОП е подписан електронно от Румен Фиданов – управител и едноличен собственик на дружеството. Комисията констатира, че представеният от „ЕЛ ЕС ТРАНС“ ЕООД ЕЕДОП не е подписан електронно от лицата по чл.40 от ППЗОП Румяна Башева – управител и едноличен собственик на дружеството, видно от справка в търговския регистър. Представено е Пълномощно, заверено  нотариално от нотариус Денчо Недялков на 11.04.2018 год. от Румяна Башева на Елена Башева с упълномощаване относно представителство на лицето по отношение на обстоятелства и дейности, относно дружеството пред различни органи и институции, в това число и областни администрации,като липсва обаче изрична регламентация за упълномощаване във връзка с участие в процедури по ЗОП, поради което не е ясно в каква връзка се прилага този документ. Ако документа е във връзка с полагане на подпис на еЕЕДОП от Елена Башева от името на Румяна Башева, то това е недопустимо по отношение на деклариране на липсата на обстоятелства по чл.54 и 55 от ЗОП за лицето от една страна, а от друга на документа не се удостоверява наличие на подпис и на това лице, ако е упълномощено да представлява управителя на „ЕЛ ЕС ТРАНС“ ЕООД по отношение на информацията и декларираните за дружествата обстоятелства.

Комисията извърши проверка в интернет страниците на лицензираните доставчици за електронни подписи, като не се констатира наличие на валиден електронен подпис на Румяна Башева и Елена Башева. На електронният носител не се съдържа отделен файл, от който да може да се удостовери полагане на електронен подпис, както и в документа ЕЕДОП на „ЕЛ ЕС ТРАНС“ ЕООД няма имплементирани електронни подписи.

Комисията приема, че няма валидно подписан ЕЕДОП от посоченото трето лице предоставящо ресурс за изпълнение на критериите за подбор, а именно техника за изпълнение „ЕЛ ЕС ТРАНС“ ЕООД, с което не са спазени изискванията на чл.67, ал.4 ЗОП и предварително обявените условия за участие в откритата процедура във връзка с Методическо указание на Агенция по обществените поръчки от 02.03.2018 г. за предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП.

  - Комисията констатира, че с представеният от  “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД нов ЕЕДОП е отстранена непълнотата при попълване на информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП, като са посочени националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

  - Комисията констатира, че с представеният от  “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД нов ЕЕДОП е отстранено несъответствието с изискванията към критериите за подбор, като в Част ІV „Критерии за подбор”, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, по отношение на критерия за подбор – Общ годишен оборот – са посочени от участника три суми за общ оборот за последните три приключили финансови години, с което е изпълнено изискването на възложителя и удостоверява съответствие с поставеният критерий за подбор.

  - Комисията констатира, че с представеният от  “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД нов ЕЕДОП е отстранено несъответствието в представената информация в Част ІV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности” относно инструментите, съоръженията или техническото оборудване, което ще бъде на негово разположение за изпълнение на договора, тъй като е посочена идентификация на машините и друга  регистрационна информация, като е представено и копие от договор за наем с фирма „ЕЛ ЕС ТРАНС“ ЕООД, от който е видно основанието за ползването им, а именно под наем за срока на действие на договора за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка.

  - От допълнително представените документи, а именно от представеният от  “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД нов ЕЕДОП, Комисията не може да удостовери съответствие с изискванията към критериите за подбор в Част ІV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”  - „Образователна и професионална квалификация, тъй като участникът е посочил, че лицето, посочено като Координатор по безопасност и здраве притежава Удостоверение №397/04.05.2018г., издадено от Ведакон, но от съдържанието на този документ, копие от който е представено от участника, е видно, че се удостоверява преминат курс на обучение за координатор по безопасност и здраве в проектирането и строителството, което да послужи пред възложителите, във връзка с чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“, но отново липсва информация и в представените доказателства, че с този документ или по друг начин се удостоверява наличието на професионална компетентност и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд съгласно „Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“, каквото е изискването на възложителя, посочено в Документацията.

- От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата на участника “КЛИМАТРОНИК” ЕООД, се констатира, следното:

  - Комисията констатира, че представеният от  “КЛИМАТРОНИК” ЕООД нов ЕЕДОП е подписан електронно от Цветан Кордев – управител на дружеството и от Цветелина Персийска – собственик на дружеството. В тази връзка комисията констатира, че новопредставеният ЕЕДОП е подписан от всички лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членове на управителните или надзорните органи, а именно от едноличният собственик на капитала и от определеният от него управител.

  - Комисията констатира, че с представеният от  “КЛИМАТРОНИК” ЕООД нов ЕЕДОП е отстранена непълнотата при попълване на информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП, като са посочени националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

2.3	Комисията констатира, че с представеният от  “КЛИМАТРОНИК” ЕООД нов ЕЕДОП е отстранена непълнотата в представената информация в Част ІV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности” относно инструментите, съоръженията или техническото оборудване, което ще бъде на негово разположение за изпълнение на договора, като е посочена идентификация и данни на техническите характеристики на машините, видно от информацията се удостоверява съответствие с поставеният критерий за подбор.

  - Комисията констатира съответствие с изискванията към критериите за подбор за предложеното лице за Координатор по безопасност и здраве. В Част ІV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”  - „Образователна и професионална квалификация” от ЕЕДОП участникът е посочил, че лицето, посочено като Координатор по безопасност и здраве притежава Удостоверение № 18/12.01.2015г., издадено от служба за трудова медицина „Ирен М“ ООД, съгласно „Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“ за Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност и първа долекарска помощ.

- От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата на участника “ВОДСТРОЙ ВТ” АД, се констатира, следното:

3.1  Комисията констатира, че с представеният от  “ВОДСТРОЙ ВТ” АД нов ЕЕДОП е отстранена непълнотата при попълване на информацията в Част ІІІ „Основания за изключване” от ЕЕДОП, като са посочени националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

3.2  Комисията констатира, че с представеният от  “ВОДСТРОЙ ВТ” АД нов ЕЕДОП е отстранена непълнотата в представената информация в Част ІV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности” относно инструментите, съоръженията или техническото оборудване, което ще бъде на негово разположение за изпълнение на договора, тъй като е посочена идентификация на машините и друга  регистрационна информация и че същите са собствени на дружеството,видно от информацията се удостоверява съответствие с поставеният критерий за подбор.

3.3. Комисията констатира съответствие с изискванията към критериите за подбор в Част ІV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”  - „Образователна и професионална квалификация”, тъй като участникът е посочил, че разполага със следните лица:

- Николай Шербетов - Координатор по безопасност и здраве, притежаващ професионална компетентност, удостоверена с Удостоверение № 13/12.12.2017г. за успешно завършен курс на обучение за координатор по безопасност и здраве по реда на „Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“, издадено от Териториална организация на Научно – техническите съюзи Велико Търново. Опита на лицето се удостоверява от Заповед № 4 от 25.01.2018 год. на Директора на “ВОДСТРОЙ ВТ” АД за определяне на това лице за координатор по безопасност и здраве на посочен в ЕЕДОП конкретен обект.

- Вася Кенарова, посочена като Координатор по безопасност и здраве, притежаваща професионална компетентност, удостоверена с Удостоверение № 02302/19.03.2018 год. завършен курс на обучение на тема „Длъжностно лице за контрол и спазване на здравословни и безопасни условия на труд“ съгласно изискванията на „Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“

ІV. РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТА:

С оглед на направените констатации по т. III от настоящия протокол, комисията единодушно РЕШИ:

Документите и информацията, представени от “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД не удостоверяват, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор в откритата процедура. Комисията констатира несъответствие с изискванията на поставените критериите за подбор за „Технически и професионални способности” по отношение на изискването за разполагаемост на експерти с определена професионална квалификация, като не се удостоверява наличие на експерт, удостоверяващ съответствие с поставените изисквания за Координатор по безопасност и здраве, както следва: „лицето следва да притежава образователно-квалификационна степен не по-ниска от "бакалавър" съгласно Закона за висшето образование и професионална компетентност и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд съгласно „Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“.

На второ място представеният еЕЕДОП от наемодателя на техниката „ЕЛ ЕС ТРАНС“  ЕООД не съдържа изискуем реквизит, а именно електронен подпис от лицата по чл.40 от ППЗОП Румяна Башева – управител и едноличен собственик на дружеството, видно от справка в търговския регистър или от Елена Башева, за която е представено Пълномощно, заверено нотариално от нотариус Денчо Недялков на 11.04.2018 год. с което от една страна не отговаря на предварително обявените условия в откритата процедура, от друга страна липсата на подпис в представеният документ води до обезсилването му с оглед липсата на правнообвързващо обстоятелство, каквото е подписа в изложените и декларирани в документа обстоятелства.

- Въз основа на гореизложеното комисията единодушно реши да предложи участникът “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД да бъде отстранен от участие в открита процедура на основание чл.57, ал.1 във връзка с чл.54, ал.1, т. 5, буква „б“ и чл. 107, т.1 от ЗОП.

- Комисията единодушно реши, че офертите на участниците “КЛИМАТРОНИК” ЕООД и “ВОДСТРОЙ ВТ” АД отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата с оглед на което се допускат до етап разглеждане на техническите оферти за изпълнение на поръчката.

V. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на двамата допуснати участници “КЛИМАТРОНИК” ЕООД и “ВОДСТРОЙ ВТ” АД за съответствие с предварително обявените  от Възложителя условия на закрито заседание на 07.06.2018 г..

Комисията на основание чл. 56, ал.1 от ЗОП няма да разглежда техническото предложение на “ЕКОВАТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

- “КЛИМАТРОНИК” ЕООД

Представено е техническо предложение по образец № 3, с приложени документи, както следва:

1.1 Към Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП е приложен документ за упълномощаване на Стефан Стоянов, който е подал офертата.

  - Декларация за съгласие с клаузите на предложения договор;

  - Декларация за срока на валидност на офертата;

  - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

  - ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3(„б”) от ППЗОП в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя., съдържащо:

    - Предлаган подход и организация на изпълнение, съдържащ:

1.5.1.1. Пълно описание на предлаганата от участника организация на работа и подход на изпълнение;

1.5.1.2. Технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности, технологията на изпълнение и предвижданото времетраене на изпълнение;

1.5.1.3.Методи и мерки за контрол на изпълнението с цел осигуряване на качество;

    - Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка и механизация.

Комисията констатира, че “КЛИМАТРОНИК” ЕООД е представил Техническо предложение, като е попълнил образеца, утвърден към документацията, представил е и е попълнил всички изискуеми компоненти към него, в това число и подробно описание на предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. Предложението е технологично обвързано с представените линеен график и диаграми на работна ръка и механизация.

Констатации от анализа на техническото предложение Мотиви:

От предложението на участника  “КЛИМАТРОНИК” ЕООД става ясно, че участникът е разбрал и идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните от изпълнение на поръчката резултати.

Това е видно от представената в цялост изискуема информация в техническото предложение  на участника, а именно:

- Подробен линеен график за изпълнението на предвидените в проекта дейности, придружен от диаграма на работната ръка.

Линейният график за изпълнение е по етапност на изпълнението и има разпределение на ресурсите и работната сила, като съответства на предлагания срок за изпълнение. Графикът включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимната обвързаност между отделните етапи и демонстрира умението да се организира изпълнението на поръчката в рамките на  предложения срок и е съобразен с изискванията на техническата спецификация. Линейният график представя цялата необходима информация, свързана със срока на изпълнение на обекта, като се доказва, че организацията е приложима и предложеният срок за изпълнение е реалистичен и се спазват технологичните процеси за правилно изпълнение на предмета.

- Предлагания подход и организация на изпълнение от участникът са със спазена последователност  на извършване на дейностите предмет на поръчката, като се спазват изискванията на техническата спецификация, проекта и всички нормативни изисквания и са в съответствие с представеният линеен график.

От дадената подробна организация за изпълнение на предмета на договора с подробно разчетено разпределение на ресурсите и човешки и технически във всеки етап от изпълнението, с разписани отговорности и задължения на екипа за изпълнение, като е предложен екип надхвърлящ обема изискван от възложителя, както и с предложената координация между всички участници в процеса се демонстрира готовност за правилно и качествено изпълнение. Технологичната последователност на процесите видно от подробното описание на обхватът и дейностите, съобразно виждането му за изпълнението на предмета на поръчката, отделните етапи на изпълнение на предмета, с всички дейности, необходими за изпълнението, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на отделните видове работи, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора е правилна и удовлетворява предварително обявените условия за изпълнение, заложени в техническата спецификация.  Представената организация и методи за начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на дейностите, както и контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора, както и на материалите и оборудването, които ще се ползват предпоставят качествено и срочно изпълнение на предмета на услугата. Описани са оборудване, материали и технологии  необходими за изпълнение на дейностите в съответствие с техническата спецификация. Обхванати са всички дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението на обекта, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички дейности свързани с изпълнение на услугата, са описани в тяхната последователност и взаимообвързаност, включително чрез определяне на тяхната продължителност в представеният  график. От предложението става ясно, че участникът е разбрал и идентифицирал ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Представени са адекватни мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на предмета на поръчката, включително за местата със специфични рискове, както и Мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на СО, мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и мониторинг.

С оглед на изложеното от представената информация се констатира съответствие на предложението за изпълнение с поставените изисквания към изпълнението, от представената организация в програмата за изпълнение и линейният календарен график и диаграма на работната ръка се демонстрира възможност за изпълнение на поръчката в оферираният срок за изпълнение без нарушение на качеството и технологичните процеси по изпълнение на отделните дейности. В представените методи и мерки за контрол на качеството на изпълнение са предложени адекватни мерки имащи отражение към всеки един аспект от процеса на изпълнение, като при спазването им  се гарантира качество на изпълнените работи, а с мерките за опазване на околната среда гарантират невъздействие върху елементите на околната среда в следствие на изпълняваните на обекта работи.

С оглед на изложеното Комисията допуска участник “КЛИМАТРОНИК” ЕООД до оценка на техническото му предложение, съгласно одобрената Методика за оценка в откритата процедура.

- “ВОДСТРОЙ ВТ” АД

Представено е техническо предложение по образец № 3, с приложени документи, както следва:

  - Декларация за съгласие с клаузите на предложения договор;

  - Декларация за срока на валидност на офертата;

  - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

  - ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3(„б”) от ППЗОП в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя., съдържащо:

    - Предлаган подход и организация на изпълнение, съдържащ:

2.4.1.1. Пълно описание на предлаганата от участника организация на работа и подход на изпълнение;

2.4.1.2.Технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности, технологията на изпълнение и предвижданото времетраене на изпълнение;

2.4.1.3.Методи и мерки за контрол на изпълнението с цел осигуряване на качество;

    - Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка и механизация.

Комисията констатира, че“ВОДСТРОЙ ВТ” АД е представил Техническо предложение, като е попълнил образеца, утвърден към документацията, представил е и е попълнил всички изискуеми компоненти към него, в това число и подробно описание на предложението за изпълнение на поръчката.

Констатации от анализа на техническото предложение Мотиви:

От извършеният анализ на предложението комисията констатира, че в предложението за изпълнение на участника е налице несъответствие с поставените в техническата спецификация изисквания, а именно:

В представеният от участника линеен график за изпълнение на поръчката се констатират липсващи реквизити, а именно: за дейностите посочени по позиция № 2 и № 7 от „Подготвителни работи“ и позиции №№ 1, 2, 3, 6, 7 и 8 от „Почистване на речното корито -277м.“ липсва информация в графи „Брой работници“ и „времетраене календарни дни“. Съгласно изкискванията на Възложителя поставени в документацията на участника Линейният график /продължителността на изпълнението в календарни дни/, трябва да включва всяка една от дейностите в обхвата на поръчката за изпълнението и да съответства на представената диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. Предвид липсата на посочената информация в линейният график по отношение на част от посочените дейности в графика за комисията е обективно невъзможно да извърши проверка за съответствие на предложената организация в представените отделни документи, а именно: линеен график и диаграми на работната ръка и на механизацията.

Съгласно изискванията на документацията представеният подход за изпълнение от участниците, следва да съдържа и елемент: Технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности, технологията на изпълнение и предвижданото времетраене на изпълнение; Участникът представя на кратко предвидената технология на изпълнение при посочване на изискванията на техническата спецификация, но от представената информация не се удостоверява наличие на изискуемата информация по отношение на предвижданото времетраене за изпълнение на дейностите, което е несъответсвие с поставените изисквания.

В текстовата част на предлагания подход и организация на изпълнение участникът е спазил последователността при извършване на дейностите предмет на поръчката, като ги е съобразил с изискванията на техническата спецификация, но в представеният линеен график, предлага изпълнение при неспазване на технологичната последователност на процесите заложена в техническата спецификация като посочва, че ще развали временната отбивна дига, в период от 11 до 18 ден, като изпълнението на основните изкопни работи по основният обект, приключват на 33 ден, тоест преди извършване на основните дейности по изземване - изкоп с багер на земни маси при 2 утежнени условия на отвал на 9538,00 м³. Комисията приема, че линейният график показва технологична несъвместимост на дейността по изграждане и поддържане на временната отбивна дига и дейността по изземване на земни маси в размер на 9538,00 м³, което е и в противоречие с изискванията към изпълнение поставени в 5. „Изисквания за изпълнение от  техническата спецификация“ на база изготвеният инвестиционен проект.

Съгласно предварително обявените условия за участие за участника за налице две от посочените от Възложителят основания за отстраняване от процедурата посочени в т. 3. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от документацията, под бележка „ВАЖНО“, а именно:

„Участник, чието предложение не отговаря на изискванията на техническата спецификация и не съдържа минимално изискуемата информация и елементи, ще бъде отстранен от участие. Линейният график следва да обосновава предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.“

„Участник, чийто линеен график има липсващи изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с техническите спецификации, диаграми на работната и механизация предвидени в  описаната организация или други условия, заложени в процедурата или нормативен документ, уреждащ тази дейност, се отстранява.“

Въз основа на гореизложеното Комисията приема, че представеното от участника техническо предложение, в частта на линейния график не съответства на изискванията за изпълнение на поръчката поставени в техническата спецификация, поради което на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП предлага на възложителя участникът “ВОДСТРОЙ ВТ” АД да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, поради  което офертата е и неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДП на ЗОП.

VІ. ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В съответствие с изискванията на чл.57, ал.2 от ППЗОП Комисията пристъпи към оценяване на Показател „Срок на изпълнение“, съдържащ се в Техническото предложение, предложен от “КЛИМАТРОНИК” ЕООД при съблюдаване на утвърдената от възложителя Методика.

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на дейностите в календарни дни.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Сmin/Сn) х 100 = .......... (брой точки)

Където Сn - е предложения срок за изпълнение на дейностите, съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Сmin - е най-краткия предложен срок за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

* Предложеният срок за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката не може да бъде повече от 90 календарни дни  и започва да тече от датата на подписване на Двустранния протокол за започване изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка по чл.6 от договора и е до подписване без забележки от инвеститорския контрол, авторския надзор и възложителя на Констативен протокол за качеството и количествата на извършените работи.

“КЛИМАТРОНИК” ЕООД е предложил срок за изпълнение – 29 календарни дни.

П1 = (Сmin/Сn) х 100 = .......... (брой точки)

П1 = (29/29) х 100 = 100 (брой точки)

Комисията оцени участника по показател „Срок на изпълнение“, както следва:

- “КЛИМАТРОНИК” ЕООД – 100 точки.

Комисията реши: Допуска до следващ етап в процедурата  - отваряне на Ценови предложения - “КЛИМАТРОНИК” ЕООД.

Комисията реши отварянето на Ценовото предложение на допуснатия участник “КЛИМАТРОНИК” ЕООД да бъде насрочено за 13.30 часа на 15.06.2018г., в сградата на Областна администрация – Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, площад „Център“ № 2, стая 318.

Комисията реши не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, датата на провеждане, часа и мястото на отварянето да бъде обявена  чрез съобщение в профила на купувача. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Комисията състави настоящия протокол и приключи работата си на 07.06.2018г. в 17.00 часа.

Особено мнение от страна на членовете на комисията и мотиви не бяха изразени.

Председател:

Детелина Борисова – 		(п)    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Членове:

Петя Райкова – 			(п)    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Елена Иванова – 			(п)    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Милена Павлова-Карабялова – 	(п)    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Симеон Симеонов – 		(п)    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Дора Банкова – 			(п)    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Галя Тодорова – 			(п)    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД