|  |  |
| --- | --- |
| ДАБДП | Универсална Безопасна Мобилност |

**ГОДИШНА ОБЛАСТНА ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БДП**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТ** | *ВЕЛИКО ТЪРНОВО* |
| **ГОДИНА** | *2023 г.* |

*Мерките в таблицата по-долу произтичат от Националната стратегия за БДП 2021-2030 г. и Плана за действие към нея и се отнасят за всички ОКБДП, поради което са предварително дефинирани и унифицирани. Те се приемат като мерки с постоянен характер и следва да се интегрират текущо в дейността на ОКБДП. Срокът на мерките се приема за текущ/постоянен, освен ако не е указано друго.*

*Мярка 43 Конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност по републиканската пътна мрежа и Мярка 44 Конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност по общинската пътна и улична мрежа* ***следва да се включат и представят допълнително в конкретика*** *като таблици – информацията от ОПУ и общините, представени по образец.*

*Информацията от общините и ОПУ се представя на секретариата на ОКБДП в срок до* ***15-ти януари*** *с цел прилагането й към областната План-програма. Секретариатът на ОКБДП своевременно организира получаването на информацията.*

*На база получената от общините и ОПУ информация за конкретни мерки, областната План-програма се съставя в окомплектован вид от секретариата на ОКБДП, разглежда се и се приема като проект на заседание, след което Областната администрация я представя в ДАБДП в срок до* ***31-ви януари*** *на плановата година.*

*Проектът на областна План-програма се преглежда и одобрява от ДАБДП при съответствие с изискуемите форма и съдържание. При необходимост от ревизия, ДАБДП дава съответните указания и срок за извършването й.*

*План-програмата, в съответстващ вид и одобрена от ДАБДП, се помества на интернет страницата на ОКБДП.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Мярка** | **Отговорна институция и срок** |
| 1. Подготовка на мерки по БДП от общините и ОПУ за целите на разработване на годишна областна план-програма по БДП и представянето им в секретариата на ОКБДП | Общини, ОПУ  15-ти януари |
| 2. Систематизиране на мерките по БДП за плановата година, представени от общините и ОПУ, в единна областнa годишнa План-програма по БДП и представяне на План-програмата в ДАБДП | Секретариат на ОКБДП  31-ви януари |
| 3. Поместване на годишната областна План-програма по БДП на интернет страницата на областна администрация | Секретариат на ОКБДП  След одобряването й от ДАБДП |
| 4. Провеждане на минимум 4 редовни заседания на ОКБДП – докладване на изпълнението; вземане на конкретни решения | Членове на ОКБДП  Председател на ОКБДП  Секретариат на ОКБДП |
| 5. Участие в обучения за ОКБДП, организирани от ДАБДП | ДАБДП  Членове на ОКБДП  Секретариат на ОКБДП  Съгласно организация на ДАБДП |
| 6. Изпълнение на методически указания на ДАБДП | Членове на ОКБДП  Председател на ОКБДП |
| 7. Подготовка на информация за целите на годишен областен доклад по БДП от общините (част 1 от общинския доклад), ОПУ, ОДМВР и ЦСМП и представянето й в секретариата ба ОКБДП | Общини, ОПУ, ОДМВР  ЦСМП  Секретариат на ОКБДП  15-ти януари |
| 8.1 Подготовка на обобщен годишен областен доклад по БДП на ОКБДП и изпращането му в ДАБДП  8.2 Изпращане в ДАБДП на попълнен въпросник за състоянието (част 2 от общинския доклад) | Секретариат на ОКБДП  31-ви януари  Общини  31-ви януари |
| 9. Наблюдение и оценка на изпълнението на областната политика по БДП | Председател на ОКБДП  Секретариат на ОКБДП  Членове на ОКБДП |
| 10. Обезпечаване на служители, отговорни за координацията на общинската и областната политика по БДП | Областна администрация  Общини |
| 11. Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието | РУО, Общини |
| 12. Организиране и провеждане на извънкласни дейности и кампании по БДП за деца и ученици в системата на образованието | РУО, Общини |
| 13. Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование | РУО, Общини, ООАА |
| 14. Мерки на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура, и организация на движението в непосредствена близост до училището | Училищни комисии, РУО |
| 15. Организиране и провеждане на превантивни кампании по БДП с акцент върху превишената/несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, ползване на обезопасителни колани и системи за обезопасяване на деца, техническата изправност на МПС, поведение на участниците в движението и др. | ОКБДП |
| 16. Провеждане на единна и целенасочена комуникационна и медийна политика в областта на БДП | ОКБДП |
| 17. Отбелязване на дати, свързани с БДП | ОКБДП |
| 18. Прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите в държавните институции за предпазването им от ПТП при взаимодействие с пътната система съгласно разработената от ДАБДП стандартизирана методология | Институции в ОКБДП |
| 19. Анализ на травматизма по места и часови интервали за целите на извършване на контролна дейност в определени участъци | ОДМВР, Общини |
| 20. Организиране и провеждане на специализирани полицейски операции съгласно анализа на пътнотранспортната обстановка | ОДМВР |
| 21. Координация за съвместни действия на общините, ОПУ и ОДМВР по подобряване безопасността на пътната инфраструктура | Общини, ОПУ, ОДМВР |
| 22. Поддържане и надграждане на документирана база данни за състоянието на пътната инфраструктура и безопасност | Общини, ОПУ |
| 23. Разработване и прилагане на планове за устойчива градска мобилност с приоритет | Общини |
| 24. Прилагане на процедури за управление на пътната безопасност | Общини |
| 25. Изпълнение/актуализация на Генерални планове за организация на движението в населените места | Общини |
| 26. Прилагане на ефективен контрол при управление на договорите за проектиране и строителство, и поддържане на пътната инфраструктура | Общини, ОПУ |
| 27. Интегриране на научните изследвания и добрите практики в областта на пътната безопасност | Общини, ОПУ |
| 28. Извършване на текущи и годишни обходи и огледи за документирана оценка на транспортно-експлоатационното състояние на пътната инфраструктура като база за подготовка на мерките за пътна безопасност | Общини, ОПУ |
| 29. Планиране и бюджетиране на мерки по пътна безопасност (капиталови инвестиции и текущо поддържане) в годишните бюджети на АПИ/ОПУ и общините на база оценката на транспортно-експлоатационното състояние на пътната инфраструктура | Общини, АПИ/ОПУ |
| 30. Приоритетно обследване, обозначаване, обезопасяване и наблюдение на рискови участъци и участъци с концентрация на ПТП; обезпечаване с технически средства за контрол със съдействието на ОДМВР | Общини, ОПУ, ОДМВР |
| 31. Актуализация на организацията на движение по пътищата | ОДМВР, Общини, ОПУ |
| 32. Текуща актуализация на организацията на движение чрез системи за контрол и управление на трафика | ОПУ, Общини |
| 33. Информиране на водачите за въведени ВОБД и други ограничения | ОПУ, Общини |
| 34. Развитие на обществения транспорт и изграждане на оптимални връзки между различните видове транспорт | Общини |
| 35. Подкрепа за алтернативни форми на придвижване (обществен транспорт, пешеходно и вело движение) | Общини |
| 36. Интегриране на стандартите, свързани с БДП, в изискванията към договорите за проектиране и строителство на пътна инфраструктура; прилагане на ефективен контрол при управление на договорите | Общини, АПИ/ОПУ |
| 37. Защита на уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, чрез обезпечаване и обезопасяване на пешеходното и велосипедно движение | Общини |
| 38. Спазване на правилата за престой и паркиране на автомобили | Общини |
| 39. Въвеждане на системи за дистанционно регулиране на трафика с оглед достъп на спасителните екипи до мястото на настъпил инцидент | Общини |
| 40. Стимулиране употребата на безопасни и екологични автомобили | Общини |
| 41. Прилагане на мерки за повишаване отговорността на работодателите по отношение на техническата изправност на МПС, с които се извършва обществен превоз | ООАА |
| 42. Провеждане на съвместни учения за реакция при настъпило ПТП | Областна администрация  Общини, ОДМВР, ОПУ  РДПБЗН, ЦСМП, Доброволни формирования |

|  |
| --- |
| **43. КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:** |

**Забележка:**

Областно пътно управление – Велико Търново се явява третостепенен разпоредител с бюджетни средства и не разполага със собствен бюджет. В тази връзка ОПУ-Велико Търново не изготвя собствена програма за изпълнение на обекти през бюджетната година. ОПУ представя в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) само предложение за пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ) с необходимост от ремонт.

Програмата за проектиране и строителство през 2023 г. на ОПУ – В. Търново е в процес на подготовка. След утвърждаването й от Управителния съвет на АПИ може да бъде предоставена за разглеждане от Областната комисия по безопасност на движение по пътищата. Към този момент програма за 2023 г. не е утвърдена.

|  |
| --- |
| **44. КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПО ОБЩИНСКА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА:** |

**ОБЩИНА: ГОРНА ОРЯХОВИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНРЕКТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА:** | | |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение:**  ***Община Горна Оряховица*** | **Предстои гласуване на бюджета за 2023г. на Община Горна Оряховица, след което може да се прави план за текущи и основни ремонти на улична и пътна мрежа във всички населени места на общината.**  **Общината има изготвен и удобрен проект за основен ремонт на общиснки път VTR 2053 от път /III-514,Сушица-Драганово/-Стрелец-/VTR1292/ Участък: от км 0+000 до км 7+875.20, за който има отпуснато финансиране от МРРБ.** | **Прогнозна стойност: няма данни** |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **Местоположение: *Община Горна Оряховица*** | **Описание в конкретика, което включва следното:**  **Предвижда се както всяка година поне две почиствания на банкетите и тротоарите прилежащи на уличната и пътната мрежа на територията на цялата община.** | **Прогнозна стойност: няма данни** |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **Местоположение: *Община Горна Оряховица*** | **Описание в конкретика, което включва следното:**  **Закупуване на нови пътни знаци при необходимост от подмяна на стари повредени или откраднати, както и монтиране на нови при промяна на организацията на движението.** | **Прогнозна стойност: няма данни** |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **Местоположение: *Община Горна Оряховица*** | **Описание в конкретика, което включва следното:**  **Маркировката на пешеходините пътеки се подновява два пъти годишно, а тази на уличната мрежа се подновява веднъж през пролетта.** | **Прогнозна стойност: няма данни** |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| **Местоположение: *Община Горна Оряховица*** | **Описание в конкретика, което включва следното:**  **Не се предвижда монтиране на нови ограничителни системи и мантинели.** | **Прогнозна стойност: няма данни** |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| **Местоположение: *Община Горна Оряховица*** | **Описание в конкретика, което включва следното:**  **Не се предвижда изграждане на велоалеи.** | **Прогнозна стойност: няма данни** |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт** | | |
| **Местоположение: *Община Горна Оряховица*** | **Описание в конкретика, което включва следното:**  **Има необходимост от подмяната на автобусни спирки във всички населените места на общината, но след гласуване на бюджета ще се предприеме ремонт на най – амортизираните.** | **Прогнозна стойност: няма данни** |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| **Местоположение: *Община Горна Оряховица*** | **Описание в конкретика, което включва следното:**  **В град Горна Оряховица се предвижда изграждане на повдигната пешеходна пътека на ул.»Васил Априлов» до ОУ «Св.Св.Кирил и Методий»**  **Предвижда се обособяване на две нови пешеходни пътеки в село Първомайци на път II-53.**  **Предвижда се изграждане на две повдигнати пешеходини пътеки в град Долна Оряховица на път III-514.**  **В село Янтра се предвижда изграждане на една повдигната пешеходна пътека на път III-5003.** | **Прогнозна стойност:**  **няма данни** |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| **Местоположение: *Община Горна Оряховица*** | **Описание в конкретика, което включва следното:**  **Не се предвижда изграждане на кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.** | **Прогнозна стойност: няма данни** |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| **Местоположение: *Община Горна Оряховица*** | **Описание в конкретика, което включва следното:**  ***Предвижда се основен ремонт на 6 участъка от общински пътища на територията на общината и основен ремонт на 8 улици в град Горна Оряховица, при осигуряване на средства за развитие на дейността.*** | **Прогнозна стойност: няма данни** |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| **Местоположение: *Община Горна Оряховица*** | **Описание в конкретика, което включва следното:**  Планувано е изграждане на обходен път свързващ индустриалните зони на град Горна Оряховица, град Златарица и град Елена с бъдещата автомагистрала „Хемус“. | **Прогнозна стойност: няма данни** |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| **Местоположение: *Община Горна Оряховица*** | **Описание в конкретика, което включва следното:**  **Закупуване на два броя елетрически буса, които да обслужват обществения транспорт до село Стрелец и село Паисий.** | **Прогнозна стойност: няма данни** |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: няма** | | |
| **...............................................** | **Описание в конкретика:**  ***........................................................*** | **Прогнозна стойност: няма данни.** |

**ОБЩИНА: ЛЯСКОВЕЦ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНРЕКТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА:** | | |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*   * **гр. Лясковец**:   1. Основен ремонт на ул. „Иван Вазов“    **Общински пътища:**  Реконструкция и рехабилитация на участък от общински път № VTR1182 „Честово – Лясковец“ | **Описание в конкретика**, което включва следното:  **Частично**/цялостно: .......................  Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  Дължина: 0,230 км  Частично/**цялостно**: .......................  Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  Дължина: 2660 км. | **Прогнозна стойност**:  200 000 лв.    2 435 152 лв. |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **Местоположение**:    Общински път № VTR1181 „Козаревец –Честово“.  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/**цялостно**: **машинно профилиране на банкети**  Участък от улицата/пътя/кръстовище: **извън урбанизираната територия**  Дължина**: 6,250 км** | **Прогнозна стойност**:  25170 лв. |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой знаци: ...................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **Местоположение**:    */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя: ...................... км  Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка ...................(*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**: |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя:: ...................... км  Ремонт на съществуващи или монтиране на нови ...................  (*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина от улицата/пътя:...................... км  Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой спирки: ...................... бр.  Вид обезопасителни дейности ...................  (пътно уширение/джоб, оградни съоръжения, преградни буферни тела, осветяване, сигнализация и др.) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**:  гр. Лясковец –  ул. „Трети март“ №1  ул. „Трети март“ №14  ул. „Трети март“ №64  ул. „Васил Левски“ №1  ул. „Васил Левски“ №101  ул. „Васил Левски“ №225    */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой пътеки: 6 бр.  Вид обезопасителни дейности по пътеки - **изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и осветяването им**  Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура ................... (подлези, надлези, пешеходни алеи и др.) | **Прогнозна стойност**:  21 379 лв. |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности за успокояване на движението: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Видове дейности: ................... */закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./* | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: .....................................** | | |
| ............................................... | **Описание в конкретика:**  *........................................................* | **Прогнозна стойност**: .................... |

**ОБЩИНА: ПАВЛИКЕНИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНРЕКТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА:** | | |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  Път VTR1202 Павликени-Дъскот-Паскалевец  **Път VTR1202 Павликени-Дъскот-Паскалевец**  **Път VTR 2207 /Сухиндол-Павликени/-Димча**  **Улици в гр. Павликени**  **Улица „Георги Кирков“**  **Улица „Съединение“**  **Улица „Цар Иван Асен II“**  **Улица „Тошо Кътев“**  **Улица „Хаджи Димитър“**  **УЛИЦИ В ГР. БЯЛА ЧЕРКВА**  **Улица „Райко Даскалов“**  **Улица „Никола Бакев“**  **Улица „Розова долина“** | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: частично  Участък от улицата/пътя/кръстовище: от км.13+738 до км.19+000  Дължина: 5, 262 км.  Частично/цялостно: частично  Участък от път : от км.2+000 до км.2+728  Дължина:0,728км.  Частично/цялостно: цялостно  Участък от път: от км.0+000 до км.2+500  Дължина: 2,5км.  Частично/Цялостно: цялостно  Участък : от ОК 555 до ОК 223  Дължина: 0,357км.  Частично/Цялостно: цялостно  Участък :  Дължина: 0,266км.  Частично/Цялостно: цялостно  Участък :  Дължина: 0,411км.  Частично/Цялостно: цялостно  Участък :  Дължина: 1,570км.  Частично/Цялостно: цялостно  Участък :  Дължина: 0,360км.  Частично/Цялостно: цялостно  Участък :  Дължина: 0,900км.  Частично/Цялостно: цялостно  Участък :  Дължина: 0,770км.  Частично/Цялостно: цялостно  Участък :  Дължина: 0,200км. | **Прогнозна стойност**: 6 300 000лв.  Прогнозна Стойност: 705 836лв.  Прогнозна стойност: 2 699 534лв.  Прогнозна стойност:446 606лв.  Прогнозна стойност:200 837лв.  Прогнозна стойност: 126 797лв.  Прогнозна стойност: 757 291лв.  Прогнозна стойност: 146 887лв.  Прогнозна стойност: 438 505лв.  Прогнозна стойност: 227 157лв.  Прогнозна стойност: 56 125лв. |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **Местоположение**: Път VTR 2209 Горна Липница-Паскалевец 8,800км.  */населено място; улица/път/*  Път VTR 2205 Мусина-граница общ. Павликени-В.Търново 1,800км.  Път VTR 1012 Водолей-Дичин граница-Лесичери VTR 1204 2,200км. | **Описание в конкретика**, което включва следното: Приснемане на банкети  Частично/цялостно: цялостно  Участък от /пътя/: от км. 0+000 до км. 8+800  Дължина: 8,8 км  Частично/цялостно: цялостно  Участък от /пътя/: от км. 0+000 до км. 1+800  Дължина: 1,800 км.  Частично/цялостно: цялостно  Участък от /пътя/: от км. 0+000 до км. 2+200  Дължина: 2,200 км. | **Прогнозна стойност**: 15692,16лв.  Прогнозна стойност:3209,76лв.  Прогнозна стойност: 3923,04лв. |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой знаци: ...................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/*  Улици в гр. Павликени  Улица „Георги Кирков“  Улица „Съединение“  Улица „Цар Иван Асен II“  Улица „Тошо Кътев“  Улица „Хаджи Димитър“  УЛИЦИ В ГР. БЯЛА ЧЕРКВА  Улица „Райко Даскалов“  Улица „Никола Бакев“  Улица „Розова долина | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя: ...................... км  Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка ...................(*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*)  Полагане на нова маркировка  Дължина:0,357км.  Дължина:0,266км.  Дължина:0, 411км.  Дължина:1,570км.  Дължина:0,360км.  Дължина:0,900км.  Дължина: 0,770км.  Дължина:0,200км. | **Прогнозна стойност**: ....................  Прогнозна стойност: 1035лв.  Прогнозна стойност: 771лв.  Прогнозна стойност: 1279лв.  Прогнозна стойност: 4553лв.  Прогнозна стойност: 1044лв.  Прогнозна стойност:2610лв.  Прогнозна стойност: 2233лв.  Прогнозна стойност: 580лв. |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя:: ...................... км  Ремонт на съществуващи или монтиране на нови ...................  (*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина от улицата/пътя:...................... км  Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой спирки: ...................... бр.  Вид обезопасителни дейности ...................  (пътно уширение/джоб, оградни съоръжения, преградни буферни тела, осветяване, сигнализация и др.) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой пътеки: ...................... бр.  Вид обезопасителни дейности по пътеки ...................  Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура ................... (подлези, надлези, пешеходни алеи и др.) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности за успокояване на движението: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| **Местоположение**: Изграждане на общински път : Път IV клас от път III-303 при км.36+770 до ул. „Юнак“ гр. Бяла черква */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: Изграждане на нов път | **Прогнозна стойност**: 2 100 000лв. |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Видове дейности: ................... */закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./* | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: .....................................** | | |
| ............................................... | **Описание в конкретика:**  *........................................................* | **Прогнозна стойност**: .................... |

**ОБЩИНА: ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНРЕКТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА:** | | |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| Местоположение:  */населено място; улица/път/*   * 1. **Общински път с.Полски Сеновец – с. Стефан Стамболово**      * 1. **гр.Полски Тръмбеш**   **Ул. «Антим I“ и ул.“Славейков“**    **ул.“Иван Вазов“**  **ул.“Тракия“**   * 1. **с. Страхилово**   **ул.“ №24“**  **1.4 Текущи ремонти на улични и тротоарни настилки в 15те населени места в община Полски Тръмбеш** | Описание в конкретика, което включва следното:  **Основен ремонт на участък**  **Дължина: 1.6км**  **Основен ремонт**  **Дължина: 390м**.  **Основен ремонт**  **Дължина: 135м.**  **Основен ремонт**  **Дължина: 590м.**  **Основен ремонт**  **Дължина: 220м.**  **Текущ ремонт** | Прогнозна стойност:  **2151726лв.**  **342617лв**.  **151618лв.**  **494193лв.**  **232817лв.**  **1521400лв.** |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| ***„не се предвижда“***  **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: .......................  Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  Дължина: ............................. км | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **Местоположение**:  **Всички 15населени места на територията на община Полски Тръмбеш**  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  **Подмяна на стари знаци и поставяне на липсващи знаци.**  **Брой знаци: 76 бр.** | **Прогнозна стойност**:    **3420лв.** |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **Местоположение**:  **Всички 15 населени места на територията на община Полски Тръмбеш**  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  **Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка около 526кв.м.** | **Прогнозна стойност**:  **1729лв.** |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| ***„не се предвижда“.***  **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| ***„не се предвижда“.***  **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика** | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт** | | |
| ***„не се предвижда“.***  **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика** | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| ***„не се предвижда“.***  **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| ***„не се предвижда“.***  **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| ***„не се предвижда“.***  **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| ***„не се предвижда“.***  **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика** | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| ***„не се предвижда“.***  **Местоположение**: ...............................................  */населено място/* | **Описание в конкретика**, | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: .....................................** | | |
| ............................................... | **Описание в конкретика:**  *........................................................* | **Прогнозна стойност**: .................... |

**ОБЩИНА: СВИЩОВ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНРЕКТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА:** | | |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  **С. Драгомирово**  **С. Козловец**  **С. Б. Сливово**  **С. Морава**  **С. Ореш**  **С. Овча Могила**  **Гр. Свищов** | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: **основен ремонт на улици на територията населените места.**  Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  Дължина: **5 км** | **Прогнозна стойност**: **1200000,00лв** |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **Местоположение**: **Територията на община Свищов**  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: **Частичен ремонт на тротоари**  Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  Дължина: **0,2 км** | **Прогнозна стойност**: **10000,00 лв.** |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **Местоположение**:  **гр. Свищов**  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното: **подмяна**  Брой знаци: **20 бр.** | **Прогнозна стойност**: **2000,00 лв.** |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **Местоположение**: **територията на община Свищов.**  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя: ...................... км  Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка ...................(*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*)  **Опресняване на съществуващата маркировка в целия град: полагане на хоризонтална маркировка за пешеходни пътеки, осови линии, стоп линии, стрелки, площи забранени за движение, разчертаване на стандартни паркоместа.** | **Прогнозна стойност**: **20000,00 лв.** |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели - НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя:: ...................... км  Ремонт на съществуващи или монтиране на нови ...................  (*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура - НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина от улицата/пътя:...................... км  Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт - НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой спирки: ...................... бр.  Вид обезопасителни дейности ...................  (пътно уширение/джоб, оградни съоръжения, преградни буферни тела, осветяване, сигнализация и др.) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура - НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой пътеки: ...................... бр.  Вид обезопасителни дейности по пътеки ...................  Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура ................... (подлези, надлези, пешеходни алеи и др.) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места - НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности за успокояване на движението: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища - НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик - НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк - НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Видове дейности: ................... */закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./* | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: - НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ** | | |
| ............................................... | **Описание в конкретика:**  *........................................................* | **Прогнозна стойност**: .................... |

**ОБЩИНА ЕЛЕНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНРЕКТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА:** | | |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  **1.1 гр. Елена, ул. „Недешковци“**  **1.2 гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“**  **2. Местен път №35729.13.211 с. Каменари (за м. Токатлии)**  **3. Общински път VTR1074 /II-53, Елена- Беброво/Марян – Костел – Зеленик, от км. 6+530 до км 8+032, община Елена“** | **Описание в конкретика**, което включва следното:  **Основен ремонт на участък**  **Дължина: 0,5 км**  **Основен ремонт на участък**  **Дължина: 1,1 км**  **Основен ремонт на участък**  **Дължина: 0,24 км**  **Основен ремонт на участък**  **Дължина: 1,502 км** | **Прогнозна стойност**: **85 000**  **600 000**  **33 000**  **900 000** |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/*  **1. гр. Елена, ул. „Иван Момчилов“** | **Описание в конкретика**, което включва следното:  **Основен ремонт на участък**  **Дължина: 1,1 км** | **Прогнозна стойност**:  **200 000** |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **Местоположение**: гр.Елена: улици Хаджи Юрдан Брадата- ул. Паисйи Хилендарски и ул. Пробуда  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, Въвеждане на временна организация на еднопосочно движение по конкретните улици в близост до училищните сгради с цел да се избегнат инциденти при движението на учениците през натоварените сутрешни часове в интервала от 7 до 9 часа в дните с учебни занятия:  Брой знаци: 7 броя знаци и 4 броя табели тип **Т1** | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **Местоположение**:  гр. Елена, всички пешеходни пътеки, парко-места и хоризонтална маркировка  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя:  Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка, което включва в**сички участъци в урбанизираната територия на гр. Елена с предполагаема дължина 4 км**  (*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**:  4000 лв |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя:: ...................... км  Ремонт на съществуващи или монтиране на нови ...................  (*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина от улицата/пътя:...................... км  Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой спирки: ...................... бр.  Вид обезопасителни дейности ...................  (пътно уширение/джоб, оградни съоръжения, преградни буферни тела, осветяване, сигнализация и др.) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой пътеки: ...................... бр.  Вид обезопасителни дейности по пътеки ...................  Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура ................... (подлези, надлези, пешеходни алеи и др.) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности за успокояване на движението: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Видове дейности: ................... */закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./* | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: .....................................** | | |
| ............................................... | **Описание в конкретика:**  *........................................................* | **Прогнозна стойност**: .................... |

**ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНРЕКТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА:** | | |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  1.Път VTR 1161 / III-4004 / - Росно – Калайджии – Средно село – Дълги припек (участък Горна Хаджийска – Средно село, етап 1 и етап 2 до с. Калайджии)  2. Улици в с. Росно, с. Дедина, с.Равново, гр. Златарица, с. Дединци,, с. Калайджии, с. Чешма, с. Сливовица, с. Резач, с. Разсоха, с. Родина, с. Горско Ново село, с. Средно село, с. Долно Шивачево, с. Дълги припек.  3. Общински пътища VTR 3164 (VTR 1161 – Резач) , VTR 3166 (Равново – Дединци), VTR 2180 (I-4 /Добри дял – граница община Лясковец-Златарица/ - Родина - / III-4004/, Път VTR 1160 (III-4004 /Горско Ново село – Сливовица/-III4082) и VTR 1162 „III – 4004 /Златарица – Разсоха/ - граница с общ. Елена“ | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Цялостно: Рехабилитация  Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  Дължина: 4 184 км  Частично: текущ ремонт на асфалтобетонната настилка  Частично: текущ ремонт на асфалтобетонната настилка | **Прогнозна стойност**:  2 221 035 лв.  **Прогнозна стойност**:  463 000 лв.  **Прогнозна стойност**:  115 000 лв. |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **Местоположение**: Общински пътища VTR 3164 (VTR 1161 – Резач) , VTR 3166 (Равново – Дединци), VTR 2180 (I-4 /Добри дял – граница община Лясковец-Златарица/ - Родина - / III-4004/, Път VTR 1160 (III-4004 /Горско Ново село – Сливовица/-III4082) и VTR 1162 „III – 4004 /Златарица – Разсоха/ - граница с общ. Елена“ | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Цялостно: почистване от треви и храсти на канавки и банкети в сервитута на пътя  Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  Дължина: 56 км | **Прогнозна стойност**: 5 000 лв. |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **Местоположение**:  Гр. Златарица, с. Родина, с. Горско Ново село, с. Сливовица, с. Росно, с. Долно Шивачево, с. Калайджии, с. Резач, с. Средно село, с. Дединци, с. Дедина, с. Разсоха  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой знаци: 82 бр. | **Прогнозна стойност**: 27 000 лв. |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **Местоположение**:  1.Път VTR 1160 (III-4004 /Горско Ново село – Сливовица/-III4082)  2. Път VTR 2180 (I-4 /Добри дял – граница община Лясковец-Златарица/ - Родина - / III-4004/  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя: 13 км  Опресняване на съществуваща маркировка «М 1» и «М3» 13 км.(*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**: 13 000 лв. |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| **Местоположение**: Път VTR 1161 / III-4004 / - Росно – Калайджии – Средно село – Дълги припек (участък Горна Хаджийска – Средно село, етап 1 и етап 2 до с. Калайджии) | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от пътя:: 4184 км  монтиране на нови ОСП 1773 м.  (*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**: 438 282 лв. |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина от улицата/пътя:...................... км  Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт** | | |
| **Местоположение**: гр. Златарица  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой спирки: 12 бр.  Вид обезопасителни дейности: Монтаж на пътни знаци «Д24»  (пътно уширение/джоб, оградни съоръжения, преградни буферни тела, осветяване, сигнализация и др.) | **Прогнозна стойност**: 1 727 лв. |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**:  1. гр. Златарица  *2. с. Горско Ново село*  *3. с. Родина* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой пътеки: 30 бр.  Вид обезопасителни дейности по пътеки: Опресняване на съществуващи пешеходни пътеки.  Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура: Опресняване с боя на съществуваща предпазна ограда (50 м.) пред СУ «Св. Св. Кирил и Методий» | **Прогнозна стойност**: 5 000 лв. |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности за успокояване на движението: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Видове дейности: ................... */закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./* | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: .....................................** | | |
| ............................................... | **Описание в конкретика:**  *........................................................* | **Прогнозна стойност**: .................... |

**ОБЩИНА СТРАЖИЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНРЕКТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА:** | | |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  Гр. Стражица, ул.Сидер войвода | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: цялостно  Участък от улицата/пътя/кръстовище: от О.Т. 387 до О.Т. 389  Дължина: 0,2 км | **Прогнозна стойност**:  50 000 |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  Гр. Стражица, междублоково пространство в кв. 102, УПИ I | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: цялостно  Участък от улицата/пътя/кръстовище: УПИ I от кв. 102  Дължина: 0,3 км | **Прогнозна стойност**:  80 000 |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  С Кесарево, ул. Васил Левски | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: частично  Участък от улицата/пътя/кръстовище: кръпки по цялата улица  Дължина: 0,35 км | **Прогнозна стойност**:  80 000 |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  С Камен, ул. Васил Априлов | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: частично  Участък от улицата/пътя/кръстовище: кръпки по цялата улица  Дължина: 0,2 км | **Прогнозна стойност**:  30 000 |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  Път VTR 2291 (с. Нова Върбовка – с. Камен) | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: частично  Участък от улицата/пътя/кръстовище: кръпки по целия път  Дължина: 4,2 км | **Прогнозна стойност**:  120 000 |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: .......................  Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  Дължина: ............................. км | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **Местоположение**: общински пътища и улици  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой знаци: 25 | **Прогнозна стойност**:  5 000 |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **Местоположение**: VTR 1285 (Стражица-Балканци-Кесарево) и VTR 2288 (Царски извор – Сушица)  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя: ...................... км  Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка  17,5 км | **Прогнозна стойност**:  30 000 |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| **Местоположение**:  Гр. Стражица, ул. Уилям Гладстон.  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя:: 0,1 км  Ремонт на съществуващи или монтиране на нови: нови  (*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**:  25 000 |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**:  гр. Стражица «Зона за отдих с велоалея»  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното: Изграждане на велоалея по ул.«Крайречна» в гр.Стражица и осветление  Дължина от улицата/пътя: 0,9 км  Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) настилки и сигнализация | **Прогнозна стойност**: 300 000 |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт НЯМА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой спирки: ...................... бр.  Вид обезопасителни дейности ...................  (пътно уширение/джоб, оградни съоръжения, преградни буферни тела, осветяване, сигнализация и др.) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой пътеки: ...................... бр.  Вид обезопасителни дейности по пътеки ...................  Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура ................... (подлези, надлези, пешеходни алеи и др.) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности за успокояване на движението: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| **Местоположение**:  гр. Стражица, ул.Околовръстен път  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното: реконструкция на основата и асфалтобетоновата настилка, ремонт на водостоци.  Вид дейности: Започнала реконструкция и рехабилитация на 1,6 км | **Стойност**: 491 680 лв. |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Видове дейности: ................... */закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./* | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: Трошенокаменна настилка по неизградени улици в населените места на Общината** | | |
| **Местоположение**: населените места на общината  */населено място/* | **Описание в конкретика:**  *Подравняване на земно легло, валирането му, разстилане на трошен камък и валиране* | **Прогнозна стойност**:  80 000 бв. |

**ОБЩИНА СУХИНДОЛ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНРЕКТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА:** | | |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  Сухиндол, ул.Марко Вачков, ул.Опълченска, ул. Винолей, част от ул. Хаджи Димитър, ул. Г. С. Раковски, част от ул. Оборище | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: цялостно  Участък от улицата/пътя/кръстовище: преасфалтиране  Дължина: 3,9 км. | **Прогнозна стойност**:  1 800 000 лв |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **Местоположение**:  */населено място; улица/път/*  ул.Марко Вачков, ул.Опълченска,  ул. Оборище | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Частично/цялостно: частично  Участък от улицата/пътя/кръстовище: участък от улицата  Дължина: 0,5 км | **Прогнозна стойност**: част от горепосочената сума |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **Местоположение**: Сухиндол, ул.Марко Вачков, ул.Опълченска, ул. Винолей, част от ул. Хаджи Димитър, ул. Г. С. Раковски, част от ул. Оборище  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой знаци: съгласно проект | **Прогнозна стойност**: част от горепосочената сума |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **Местоположение**: Сухиндол, ул.Марко Вачков, ул.Опълченска, ул. Винолей, част от ул. Хаджи Димитър, ул. Г. С. Раковски, част от ул. Оборище  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя: 3,9 км  Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка ...................(*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**: част от горепосочената сума |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя:: ...................... км  Ремонт на съществуващи или монтиране на нови ...................  (*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина от улицата/пътя:...................... км  Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой спирки: ...................... бр.  Вид обезопасителни дейности ...................  (пътно уширение/джоб, оградни съоръжения, преградни буферни тела, осветяване, сигнализация и др.) | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**: гр. Сухиндол, ул. Росица и ул. Лоза  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой пътеки: 2 бр.  Вид обезопасителни дейности по пътеки МАРКИРОВКА  Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура ................... (подлези, надлези, пешеходни алеи и др.) | **Прогнозна стойност**: 500 ЛВ |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| **Местоположение**: ...............................................*/населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности за успокояване на движението: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| **Местоположение**: ............................................... */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| **Местоположение**: ...............................................  */населено място/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Видове дейности: ................... */закупуване на нови превозни средства, системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт, др./* | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: .....................................** | | |
| ............................................... | **Описание в конкретика:**  *........................................................* | **Прогнозна стойност**: .................... |

**ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КОНРЕКТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА:** | | |
| **1/ Дейности по настилки по платно за движение** | | |
| **Местоположение**:  *Гр.Велико Търново:*  ***1.1.*** *Реконструкция общински път VTR 1042 „/път І-4/ жп гара Велико Търново - ВТУ - ж.к."Св.гора" - /І-4/“*  ***1.2****. гр.Велико Търново*  ***1.3.*** *Населени места на територията на община Велико търново* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  ~~Частично~~/цялостно: *преасфалтиране и реконструкция на пътната настилка.*  Участък от улицата/пътя/кръстовище: *от пътното кръстовище с републиканския път І-4 до кръстовището с ул.»Димитър Найденов» в кв.»Св.Гора»*  Дължина: *2,500 км*  **Описание в конкретика**, което включва следното:  *Извършване на текущ ремонт на пътните настилки по уличната мрежа на гр. Велико Търново.*  *Дължина на уличната мрежа – 112 км.*  *Извършване на текущ ремонт по пътните настилки на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на общината.*  *Дължина: 580 км* | **Прогнозна стойност**:  *1 500 000 лв.*  **Прогнозна стойност**:  *500 000 лв.*  **Прогнозна стойност**:  750 000 лв. |
| **2/ Дейности по тротоари и банкети** | | |
| **Местоположение**:  Гр.Велико Търново,  ***2.1.*** *Реконструкция общински път VTR 1042 „/път І-4/ жп гара Велико Търново - ВТУ - ж.к."Св.гора" - /І-4/“*  ***2.2.*** *Реконструкция на ул."Козлодуй", гр.Велико Търново*  ***2.3.*** *Реконструкция на ул."Александър Бурмов", гр.Велико Търново*  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  *~~Частично~~/цялостно: десен банкет*  *Участък ~~от улицата~~/пътя/кръстовище: от жп гара В.Търново до стълби за парк «Св.гора».*  *Дължина: 0,620 км*  **Описание в конкретика**, което включва следното:  *~~Частично~~/цялостно: тротоари*  *Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................*  *Дължина: 0,660 км*  **Описание в конкретика**, което включва следното:  *~~Частично~~/цялостно: източен тротоар*  *Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................*  *Дължина: 0,770 км* | **Прогнозна стойност**:  *43 000 лв.*  **Прогнозна стойност**:  *60 000 лв.*  **Прогнозна стойност**:  *40 000 лв.* |
| **3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци** | | |
| **Местоположение**:  В гр.Велико Търново | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой знаци: 300 бр. | **Прогнозна стойност**: 50 000лв. |
| **4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка** | | |
| **Местоположение**:  В гр.Велико Търново | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя: 20 км  Опресняване на съществуваща или полагане на нова пътна маркировка - 20 % опресняване на съществуващата пътна маркировка и 80% направа на нова пътна маркировка  (*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**: 100 000 лв. |
| **5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели** | | |
| **Местоположение**:  *с.Беляковец*  *5.1. Общински път VTR 1004 "Велико Търново- Беляковец"*  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Дължина на участъка от улицата/пътя: 50 м  Монтиране на нови ограничителни системи за пътищата  (*описва се дължината за какъв вид действие се отнася*) | **Прогнозна стойност**:  12 000 лв. |
| **6/ Дейности по велосипедна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**:  НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА |  |  |
| **7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт** | | |
| **Местоположение**:  Гр.Велико Търново  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой спирки: 2 бр.  Вид обезопасителни дейности : оградни съоръжения, осветяване, сигнализация и др. | **Прогнозна стойност**:  12 000 лв. |
| **8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура** | | |
| **Местоположение**:  гр.Велико Търново  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Брой пътеки: 30 бр.  Вид обезопасителни дейности по пътеки: възстановяване на пътната хоризонтална и вертикална сигнализация  Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура: ремонт на 6 бр.подлези. | **Прогнозна стойност**:  110 000 лв. |
| **9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, др.), включително на входовете/изходите на населените места** | | |
| **Местоположение**:  9.1. **Гр.Велико Търново**  9.2. **с.Шереметя**  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Изграждане на кръгово кръстовище между улици "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул."Краков", гр.Велико Търново.  Подобряване на параметрите на кръговото кръстовище, канализиране на направленията и поставяне на 2 бр. светофарни уредби.  Вид дейности за успокояване на движението: направа на 2 бр. изкуствени неравности. | **Прогнозна стойност**:  1 195 740 лв.  **Прогнозна стойност**:  6 000лв. |
| **10/ Изграждане на нови улици/общински пътища** | | |
| **Местоположение**:  ***10.1.*** *Реконструкция на ул."Александър Бурмов", гр.Велико Търново*  ***10.2****. Реконструкция на ул."Козлодуй", гр.Велико Търново*  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  *Реконструкция и изграждане на нова пътна настилка.*  *Участък от пътното кръстовище с ул. «Стоян Михайловски» до кръстовището с ул.»:Панайот Волов»*  *Дължина: 0,770 км*  **Описание в конкретика**, което включва следното:  ~~Частично~~/цялостно: *Реконструкция и изграждане на пътната настилка.*  *Участък от улицата/пътя/кръстовище: от пътното кръстовище с ул.»Мармарлийска» до кръстовището с ул.»:7-ми юли»*  *Дължина: 0,660 км* | **Прогнозна стойност**:  *830 000 лв.*  **Прогнозна стойност**:  *827 000 лв.* |
| **11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик** | | |
| **Местоположение**:  НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА  */населено място; улица/път/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Вид дейности: ................... | **Прогнозна стойност**: .................... |
| **12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк** | | |
| **Местоположение**:  гр.Велико Търново  */населено място/* | **Описание в конкретика**, което включва следното:  Видове дейности: Изграждане на *системи за управление на трафика, оптимизация на схемите за движение на обществения транспорт и др.* | **Прогнозна стойност**:  1 019 000 лв. |
| **13/ Други мерки по преценка на Общината: .....................................** | | |
| Общинска пътна мрежа | **Описание в конкретика:**  Направа на хоризонтална маркировка по общинска пътна мрежа и крайпътно просветляване*.* | **Прогнозна стойност**:  120 000 лв. |